AGROGESTÃO

Definição do MVP

Escopo mínimo viável, priorização e critério de sucesso

Projeto Integrador IV · Gestão agrícola para o produtor rural

# 1. Contexto

Considerando uma equipe de cinco integrantes e um prazo de desenvolvimento de aproximadamente dois meses, o MVP do AgroGestão foi definido priorizando as funcionalidades essenciais para validar o ciclo central da proposta, sem tentar resolver todos os problemas do agronegócio.

O objetivo é entregar um produto completo, coerente e funcional dentro do tempo disponível. Em vez de cobrir muitas frentes de forma superficial, o escopo foi concentrado no fluxo que representa a rotina real da propriedade: planejar o cultivo, executar as atividades, consumir insumos, registrar custos e acompanhar problemas.

## Critérios de priorização

- É essencial o que participa diretamente dos dois fluxos centrais do sistema

- É complementar o que melhora a experiência, mas cujo corte não impede a validação da proposta

- É futuro o que depende de tecnologia, integração ou dado externo indisponível no prazo do projeto

- Está fora de escopo o que pertence a outro produto ou a outro domínio de negócio

# 2. Funcionalidades essenciais (MVP)

Núcleo obrigatório da entrega. Sem qualquer um destes módulos o ciclo do sistema não se fecha.

| # | Funcionalidade | O que entra no MVP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login | Autenticação do usuário, cadastro de conta, recuperação e redefinição de senha e confirmação de e-mail |
| 2 | Dashboard | Visão consolidada da safra com indicadores, alertas e atividades da semana |
| 3 | Propriedades | Cadastro da fazenda com nome, área total, município e safra atual |
| 4 | Talhões | Divisão da propriedade em áreas de cultivo, com cultura, hectares e status |
| 5 | Safras | Ciclo produtivo que vincula talhões, atividades, insumos e custos a um período |
| 6 | Atividades | Planejamento e execução de tarefas da safra, com tipo, talhão, data e status |
| 7 | Estoque | Cadastro de insumos, entradas, baixa por consumo e controle de estoque mínimo |
| 8 | Ocorrências | Registro de pragas, doenças, eventos climáticos e falhas, com severidade e status |
| 9 | Custos | Lançamentos financeiros por categoria, cultura e talhão, com totais da safra |

# 3. Funcionalidades complementares

Entram na entrega se o cronograma permitir, depois que o núcleo estiver estável. Não bloqueiam a validação do MVP.

| # | Funcionalidade | O que agrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notificações | Avisos de estoque baixo, atividades pendentes e novas ocorrências |
| 2 | Calendário | Visão de agenda das atividades planejadas por semana e por mês |
| 3 | Relatórios | Exportação e consolidação de dados de custos, atividades e produtividade |
| 4 | Upload de fotos | Anexo de imagens em ocorrências e atividades como evidência de campo |
| 5 | Perfil | Dados do usuário, equipe e preferências do sistema |

## Critério de inclusão

Estas funcionalidades só serão desenvolvidas após os dois fluxos centrais estarem funcionando de ponta a ponta. Se o prazo apertar, elas são as primeiras a sair da entrega, sem prejuízo para a demonstração do produto.

# 4. Funcionalidades futuras (fora do MVP)

Evoluções previstas para versões posteriores. Reconhecidas como valiosas, mas inviáveis no prazo e com os dados disponíveis.

- Inteligência artificial

- IoT

- Integração climática

- Sensores

- Mapas avançados

- Previsão de produtividade

O sistema deve ser construído de forma a não impedir essas evoluções: o modelo de dados de talhões, safras e ocorrências já contempla os registros que alimentariam essas funcionalidades no futuro.

# 5. Fora de escopo

Não farão parte do MVP em nenhuma hipótese. Pertencem a outro produto, a outro domínio de negócio ou exigem infraestrutura própria.

| Tema | Itens excluídos |
| --- | --- |
| Inteligência artificial | Diagnóstico automático de doenças, identificação de pragas por IA e previsão de produtividade por IA |
| Automação e hardware | Automação de máquinas agrícolas, integração com tratores, sensores IoT e drones |
| Dados externos | Imagens de satélite |
| Financeiro e fiscal | Sistema contábil completo, integração bancária, folha de pagamento e gestão fiscal |
| Comercial | Marketplace de produtos agrícolas e compra e venda de insumos |

Observação: IoT, sensores e previsão de produtividade aparecem nas duas listas. A leitura adotada é que o tema pode voltar como evolução de longo prazo, mas está integralmente excluído do MVP e do horizonte imediato do projeto.

# 6. Critério de sucesso do MVP

O MVP será considerado bem-sucedido se permitir ao produtor executar, de ponta a ponta, os dois fluxos centrais do sistema.

## Fluxo 1: ciclo produtivo

Do cadastro da propriedade até a informação consolidada no painel.

| Etapa | Ação do produtor | Módulo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cadastrar propriedade | Propriedades |
| 2 | Cadastrar talhão | Talhões |
| 3 | Cadastrar safra | Safras |
| 4 | Planejar atividade | Atividades |
| 5 | Executar atividade | Atividades |
| 6 | Registrar consumo de insumo | Estoque |
| 7 | Atualizar estoque | Estoque |
| 8 | Registrar custo | Custos |
| 9 | Atualizar histórico | Talhões e Safras |
| 10 | Visualizar informação no Dashboard | Dashboard |

## Fluxo 2: gestão de ocorrências

Do problema identificado no campo até o histórico preservado.

| Etapa | Ação do produtor | Módulo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificar problema | Campo |
| 2 | Registrar ocorrência | Ocorrências |
| 3 | Acompanhar ocorrência | Ocorrências |
| 4 | Resolver problema | Ocorrências |
| 5 | Manter histórico | Ocorrências e Talhões |

## Verificação da entrega

- Os dois fluxos devem rodar com dados reais inseridos pelo usuário, sem dados fixos no código

- Cada etapa deve refletir no módulo seguinte: a baixa de insumo altera o estoque e o custo aparece no total da safra

- O Dashboard deve apresentar os números resultantes das operações feitas nos demais módulos

- Todo registro criado deve permanecer consultável no histórico depois de concluído ou resolvido